Pályázó: DÉLÉP Ipari Park Kft.

Projekt azonosító jele: GINOP-1.2.4-16-2018-00010

| INNOWAIR Kereskedelmi és Vállalatirányítási Rendszer Internetes megjelenés (Vállalati portál) Tesztelési dokumentum | Október 2019. |  |
| --- | --- | --- |
| Ez a leírás a INNOWAIR Ügyviteli, Irányítási és Távfelügyeleti Rendszer dokumentációja, amely az IML Interaktív Kft. szellemi terméke, ezért a készítője a dokumentummal kapcsolatban minden jogot fenntart! |  | IML Interaktív Kft. 6726 Szeged, Szögi J u. 39. tel, fax.: (36) (62) 632-101 e-mail: info@iml.hu http://www.iml.hu http://www.innowair.hu |

Tartalomjegyzék

Tesztelési jegyzőkönyv	3

# Tesztelési jegyzőkönyv

Vizsgáló személye: Nagy Anna

Vizsgálat dátuma: 2019. október 28.

A vizsgálati körülmény leírása: A pályázó telephelyén beüzemelt informatikai rendszer funkcióinak tesztelése a tesztelésre kijelölt felhasználóval.

A vizsgálat célja: AZ On premis célterület követelménylistájábanban megadott, a rendszerben megvalósított funkcióinak áttekintése, ellenőrzése.

| Modul neve | Minősítés (megfelelt/nem felelt meg) | Megjegyzés | Tesztelő neve | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÉG ALAPADATOK SZEREPELTETÉSE A PORTÁLON | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| RÓLUNK ÍRTÁK / HÍREK | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| TARTALOM MENEDZSMENT (CMS) | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| TÖBBNYELVŰSÉG | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| JOGOSULTSÁG KEZELÉS | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM ELÉRÉSI LEHETŐSÉG | Megfelelt | Egyszerűsítsünk a dokumentumok beillesztését a CMS kezelésben a dokumentumtárból | Nagy Anna | 19.10.28 |
| GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK / FAQ) | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓK | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |
| EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE | Megfelelt | - | Nagy Anna | 19.10.28 |

Megjegyzés: